湛江某单位外阳台铝合金窗安装工程询价采购公告

（2020-HJ91526-4004）

一、项目名称

外阳台铝合金窗安装工程询价采购项目。

二、项目编号

2020-HJ91526-4004。

三、项目概况

详见附件。

四、最高限价

17.43万元。

五、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有履行合同所必需的供货和质量维护保障能力，所供产品在质保期内能够提供24小时内免费维护服务；

4.法律、行政法规规定的其他条件。

（一）供应商应为非外资独资或外资控股企业。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。

（三）报价方经营范围必须包括本项目所需货物。

（四）本项目不接受联合体报价。

六、询价文件领取时间、地点及方式

（一）领取时间：2020年4月8日至4月15日（上午08:00-11:30，下午15:00-17:00）。

（二）领取地点：广东省湛江市。

（三）领取方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。

（四）领取询价文件时，进行资格预审。供应商须提供的资质材料：

1.企业营业执照副本原件（验看）、复印件（加盖公章）；

2.法人资格证明书；

3.法人身份证复印件；

4.法人代表亲签授权书；

5.被授权人身份证复印件；

6.开户许可证复印件（加盖公章）；

7.依法缴税相关证明（加盖公章）;

8.能够证明企业售后服务能力的其他资料。

七、报价文件递交时间、地点及方式

（一）报价文件递交截止时间：2020年4月16日1700时。

（二）报价文件递交地点：广东省湛江市。

（三）报价方式：指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、联系方式

联 系 人：杨先生  办公电话：0759-6182331

手机：18125924581

湛江某单位物资采购办公室

2020年4月8日

附件

项目概况及工程要求

- 项目概况

| 项目名称 | 序号 | 施工步骤 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金窗加装 | 1 | 搭设综合脚手架 | ㎡ | 480 | 约11米高 |
|  | 2 | 铝合金窗与墙体接触部分铲除后抹灰、固定窗 | 项 | 1 | 80个房间均实施 |
|  | 3 | 安装新90系列铝合金窗 | ㎡ | 310 |  |
|  | 4 | 安装铝合金纱网 | ㎡ | 155 |  |
| 墙体砌筑 | 5 | 每层楼中间两侧房间外阳台墙体砌筑 | ㎡ | 7.8 | 18墙 |
|  | 6 | 墙体两侧抹灰批荡 | ㎡ | 15.6 |  |
|  | 7 | 墙体两侧刮腻子、刷乳胶漆 | ㎡ | 15.6 |  |
| 防盗网拆除后回装 | 8 | 拆除一二楼外阳台防盗网 | ㎡ | 78 |  |
|  | 9 | 重新回装 | ㎡ | 78 |  |
| 改供水管 | 10 | 阳台压顶围墙钻孔 | 个 | 80 |  |
|  | 11 | 重新安装PVC供水管 | m | 80 |  |

- 相关要求

（一）技术要求

1、铝合金窗为90系列双扇推拉窗，型材厚度不小于1.2mm，玻璃厚度不小于5mm，并配置推拉纱网；

2、一二层现有防盗网需拆除，安装铝合金窗后重新安装；

3、阳台供水管道需进行改移；

4、涉及到需要进行空调、水管、墙体等改移改造的，由承包单位制定方案，报我单位同意后实施；

5、投标企业提交标书同时提交铝合金窗样品；

6、施工需满足国家及军队各项规范标准要求，并应整齐、规范。

（二）服务要求

1、质量保证期按照国家规范执行；

2、工程施工时间不多于40天；

（三）报价要求

1、投标报价不超过17.43万元；

2、报价人根据现场实际情况进行报价，报价需包括现有施工条件直至满足我部使用要求所产生的全部费用，施工过程中不再增加费用；

（四）其他要求

1、无预付款、进度款，工程验收合格并经我部选取的第三方审核机构审核后，以第三方审核机构审核结果作为结算依据。

2、工程结算时扣除总价款5%的工程质保金，工程竣工验收合格之日起一年后无息退还；

3、工程最终结算价以军队审核机构为准；

4、合同履行过程中存在争议的，由我部上级机关进行裁决。

5、施工期间，需听从我部安排，遵守营区正常工作秩序，配合管理。